**Wymagania Ofertowe**

 **Przetarg nr PZ -13292**

**Dotyczący : Zakup usługi wdrożenia Snowflake dla E.ON Polska**

**i Stoen Operator .**

Warszawa, dnia 06 marca 2025 r.

E.ON Polska S.A.  Siedziba: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41  00-347 Warszawa  Prezes Zarządu: dr Andrzej Modzelewski

Członkowie Zarządu: Joanna Kępczyńska, Janusz Moroz, Mariusz Majkut  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000011733  Kapitał Zakładowy (opłacony w całości): 165 066 000 zł  Konto bankowe: Bank Pekao S.A.

ul. Grzybowska 53/57 Nr konta: 48124062471111000049737626  NIP: 525-000-07-94

# Spis treści

[Spis treści 2](#_Toc1413427361)

[1. Oznaczenie Zamawiającego 3](#_Toc1711181339)

[2. Kontekst biznesowy 4](#_Toc100803437)

[3. Wstęp 4](#_Toc519127600)

[4. Słownik pojęć 5](#_Toc1225494722)

[5. Opis przedmiotu zamówienia 7](#_Toc975916163)

[6. Dostępne opcje złożenia oferty 7](#_Toc1515590402)

[7. Metodyka wdrożenia i realizacji projektu 8](#_Toc367840516)

[8. Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia 8](#_Toc1162695719)

[9. Zamówienia dodatkowe 8](#_Toc1494805065)

[10. Podwykonawcy 9](#_Toc1862529260)

[11. Konsorcjum – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie 9](#_Toc238268379)

[12. Podstawy wykluczenia oferentów z postępowania oraz warunki przystąpienia do postępowania 9](#_Toc320619967)

[13. Warunki udziału w postępowaniu 11](#_Toc2095597781)

[14. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty 12](#_Toc1120352210)

[15. Tryb składania ofert oraz terminy 13](#_Toc880364924)

[16. Kryteria oceny 15](#_Toc212423118)

[17. Zawarcie Umowy 17](#_Toc104716051)

[Spis załączników 17](#_Toc492836131)

# 1. Oznaczenie Zamawiającego

**1.1 Nazwa i adres Zamawiającego:**

Niniejsze Zamówienie organizowane przez jest przez:

1. **E.ON Polska Spółka Akcyjna**, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000011733, NIP 5250000794, wysokość kapitału zakładowego: 165 066 000 zł.

oraz

1. **Stoen Operator Sp. z o.o.**, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000270640, NIP 5252386094, wysokość kapitału zakładowego: 262 893 8750 zł

### 1.2 Pełnomocnik Zamawiającego

Pełnomocnikiem merytorycznym Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz następnie toku realizacji Zamówienie jest spółka:

**E.ON Polska IT Suport Sp. z o.o.**, ul. Towarowa 7A, 00-839 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000726660, NIP 5252746405, wysokość kapitału zakładowego

4 702 500 zł.

### 1.3 Strona internetowa

Zamawiający informuje, że Strona internetowa właściwą dla Zamawiającego to: [https://eon.pl](https://eon.pl/)

### 1.4 Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie Postępowania są wyłącznie:

* Paweł Fornalczyk ,pawel.fornalczyk@eon.pl ;
* Michał Maciejewski, michal.maciejewski@eon.pl ;
* Dorota Żebrowska, dorota.zebrowska@eon.pl ;

# 2. Kontekst biznesowy

Grupa E.ON Polska planuje wdrożenie chmurowego rozwiązania BigData opartego na technologii Snowflake.

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje wdrożenia rozwiązania odrębnie na rzecz spółki E.ON Polska i Stoen Operator, na bazie dwóch odrębnych umów.

Zamawiający oczekuje realizacja wdrożenia rozwiązania w chmurze Azure.

Oczekujemy, że Wykonawcy wskażą wszystkie pozostałe technologie wymagane do realizacji wymagań Zamawiającego.

Zamawiający dostarczy niezbędne licencje, subskrypcje i infrastrukturę w zakresie wskazanym w Ofercie.

Podstawowymi celami projektu jest wdrożenie rozwiązania klasy BigData zintegrowanego z pozostałymi systemami domenowymi oraz systemami obszaru BI Zamawiającego, które zapewni składowanie i przetwarzanie m.in. obszernego zbioru danych pomiarowych oraz komunikatów związanych z CSIRE.

# 3. Wstęp

**3.1** Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest zgodnie z zasadami zakupowymi, to jest Ogólnymi Warunkami Zakupów i Płatności oraz Kodeksem Postępowania Dostawcy E.ON Polska. Szczegóły dostępne są na stronie<https://eon.pl/dla-dostawcow/przetargi>

**3.2** Zainteresowani Wykonawcy składają Oferty zgodnie z wymaganiami, które znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# 4. Słownik pojęć

Pojęcie użyte w niniejszym dokumencie będą miały znaczenie zgodnie z definicjami przedstawionymi poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojęcie**  | **Opis**  |
| **CSIRE**  | Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) to system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby procesów rynku energii elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Ma on wspierać realizację procesów detalicznego rynku energii - w tym przede wszystkim procesu zmiany sprzedawcy. Będzie stanowił też miejsce rejestracji i udostępniania danych pomiarowych pochodzących z liczników energii elektrycznej (pozyskiwanych oraz przekazywanych do CSIRE przez operatorów systemów elektroenergetycznych).  |
| **E.ON Polska**  | Spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej.  |
| **Grupa E.ON Polska**  | Spółki, które są powiązane kapitałowo ze spółką E.ON Polska  |
| **IPU** | Istotne postanowienia umowy zawarte w załącznikach: Załącznik nr. 6 - IPU Umowa wdrożeniowa oraz Załącznik nr. 7 - IPU Umowa na utrzymanie  |
| **Oferta**  | Dokument, który jest przygotowany zgodnie z wymaganiami Rozdziału 14 SWZ i podpisany przez Wykonawcę. |
| **OPZ** | Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr. 1 do SWZ – OPZ  |
| **Podwykonawca**  | Podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Umowy).  |
| **Specyfikacja lub SWZ**  | Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część.  |
| **Stoen Operator**  | Spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej  |
| **RBD** | Roboczodzień, 8h pracy realizowane w Dniach Roboczych. |
| **Wykonawca**  | O osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę.  |
| **Zamawiający**  | E.ON Polska Spółka Akcyjna, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000011733, NIP 5250000794, wysokość kapitału zakładowego: 165 066 000 zł. orazStoen Operator Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000270640, NIP 5252386094, wysokość kapitału zakładowego: 262 893 8750 zł  |
| **Zamówienie**  | Odpłatna umowa, która będzie zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Jej przedmiotem będzie nabycie przez Zamawiającego od wybranego Wykonawcy dostaw lub usług określonych w OPZ – Załącznik nr. 1 – OPZ.  |

Zamawiający, zgodnie z procedurami zakupowymi E.ON Polska, wymaga od Wykonawców zachowania poufności, co do informacji zawartych w dokumentach zamówienia, uzyskanych w toku Postępowania.

Udostępnienie ww. dokumentów poufnych uzależnione jest od zawarcia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Umowy o zachowaniu poufności (NDA). Udostępnienie dokumentów nastąpi na równych zasadach oraz w odniesieniu do wszystkich Wykonawców, którzy podpiszą z Zamawiającym Umowę o zachowaniu poufności. Przy czym:

* Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy także pytań Wykonawców oraz wyjaśnień Zamawiającego dotyczących poufnych części SWZ.
* Dokumenty poufne, o których mowa powyżej zostaną przekazane przez dział zakupów E.ON Polska.
* Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie rozwiązania informatycznego klasy BigData oraz opcjonalna usługa utrzymania i wsparcia rozwiązania.

Szczegóły opisu wymagań znajdują się w OPZ, który stanowi Załącznik nr. 1 – OPZ.

Odnośnie prac na rzecz każdej ze spółek: E.ON Polska i Stoen Operator zostanie zawarta osobno (i) Umowa na Wdrożenie oraz opcjonalnie (ii) Umowa na Utrzymanie, zgodnie z warunkami IPU stanowiącymi Załącznik nr. 6 i 7 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia nie jest w szczególności dostarczenie licencji, subskrypcji, hardware. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie jakie licencje, subskrypcje, hardware lub inne płatne zasoby musza zostać zapewnione, by Wykonawca mógł zrealizować przedmiot zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr. 5).

# 6. Dostępne opcje złożenia oferty

6.1 Wykonawca musi przedstawić jedną ofertę obejmującą całość prac wdrożenia i utrzymania rozwiązania, w tym wszystkich prac oznaczonych jako opcjonalne.

Oferta podzielona będzie wewnętrznie na dwie części dedykowane poszczególnym spółkom: E.ON Polska i Stoen Operator (zgodnie z strukturą formularzy ofertowych załączonych do SWZ).

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 7. Metodyka wdrożenia i realizacji projektu

Realizacja przedmiotu zamówienia składa się z faz wdrożenia systemu informatycznego, które są wyszczególnione w Załączniku 1 do SWZ - OPZ w Sekcji 5.1.

Wykonawca może stosować przyjęte przez siebie dobre praktyki zarządzania projektem informatycznym i wynikające z nich fazy realizacji, jednak uwzględniać one muszą wskazane przez Zamawiającego zadania lub być analogiczne do nich. Przyjęta metodologia wdrożenia ma służyć jak najlepszej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wiedzą i praktykami Wykonawcy.

Wymaganą częścią Oferty jest przedstawienie przez Wykonawcę opisu proponowanej metodyki wdrożenia oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym w ramach prac dotyczących budowy Karty Projektu.

Szczegółowy podział zadań dla Zamawiającego i Wykonawcy, które muszą zostać wykonane w trakcie projektu, powinien zostać zaproponowany w Ofercie przez

Wykonawcę. Podział ten powinien uwzględniać także zadania, które nie zostaną opisane przez Zamawiającego w OPZ, a powinny być zrealizowane przez Wykonawcę, żeby w pełni zrealizować Zamówienie. Wszystkie zadania, które nie zostaną zdefiniowane po stronie Zamawiającego zostaną wykonane przez Wykonawcę. Dotyczy to również tych zadań, które nie zostaną wskazane w szczegółowym podziale zadań.

# 8. Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca zrealizuje Zamówienie zgodnie z założeniami opisanymi w Rozdziale 3 OPZ – Załącznik nr. 1 do SWZ.

# 9. Zamówienia dodatkowe

**9.1** Zamawiający zastrzega sobie prawo (opcja) do składania dodatkowych zamówień w czasie realizacji Umowy. Wymagania w tym zakresie opisane zostały w Rozdziale 5.11 OPZ – Załącznik nr. 1 do SWZ.

* 1. Oferent w ramach Oferty przedstawia koszt 1 Roboczodnia (RBD) dla każdej z ról uczestniczącej w realizacji zamówienia.

# 10. Podwykonawcy

**10.1** Zaproszony przez Zamawiającego do udziału w postępowaniuWykonawca, za zgodą Zamawiającego, może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części prac będących przedmiotem Zamówienia. Konieczność otrzymania od Zamawiającego zgody nie dotyczy sytuacji, gdy Podwykonawca:

1. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub
2. jest jedną z firm z listy Wykonawców zaproszonych do przetargu przez Zamawiającego.
	1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części prac, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są oni znani na etapie składania Ofert.

**10.3** Brak informacji, o której mowa w punkcie powyżej będzie uznane za deklarację samodzielnego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, który złożył Ofertę.

1. **4** Powierzenie wykonania części prac będących przedmiotem Zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości Zamówienia.

# 11. Konsorcjum – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie

**11.1** Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Jeżeli w skład konsorcjum wchodzą firmy z listy Wykonawców zaproszonych do niniejszego przetargu przez Zamawiającego powyższa zgoda nie jest wymagana.

**11.2** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie całości Umowy. W takim przypadku Wykonawcy ustalą pełnomocnika - do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców.

**11.3** Jeżeli zostanie wybrana Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający może żądać, przed zawarciem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# 12. Podstawy wykluczenia oferentów z postępowania oraz warunki przystąpienia do postępowania

**12.1** Zamawiający może, bez dodatkowego uzasadnienia, wykluczyć z Postępowania Wykonawcę (Oferenta), którego (i) beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.: Dz.U. z 2022 r., nr 593), bądź którego (ii) reprezentuje osoba fizyczna, bądź (iii) w skład organu tego Wykonawcy wchodzi osoba fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:

1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
2. handlu ludźmi,
3. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
4. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
5. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

1. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**12.2** Wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

**12.3** Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

**12.4** Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

**12.5** Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**12.6** Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu.

**12.7** O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:

* posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
* posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Zamówienia;
* nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do odpowiedniego zaświadczenia dotyczącego Wykonawcy.

# 13. Warunki udziału w postępowaniu

**13.1** Zamawiający ogranicza listę Wykonawców biorących udział w postępowaniu do listy podmiotów zaproszonych przez Zamawiającego do udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem zapisów Rozdziałów 10 i 11.

**13.2** Zamawiający nie definiuje innych warunków udziału w postępowaniu.

**13.3** Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę w ramach oferty (wg. formularza z Załącznika nr. 3) doświadczeń w zakresie projektów wdrożeniowych zrealizowanych w środowisku Azure, obejmujących w najszerszym możliwym zakresie zagadnienia: integracji i zasilania aplikacji chmurowej ze źródłami danych on-prem oraz chmurowymi, składowanie danych w chmurze (preferowane: Azure Datalake), analizę danych w chmurze (preferowane: Snowflake), wsparcie serwisowe dla zrealizowanego projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy.

**13.4 Wykonawca musi się wykazać (w ramach formularza z Załącznika nr. 3) realizacją:**

* **co najmniej 3-ech projektów w ramach Sekcji E Załącznika nr. 3,**
* **co najmniej 1-ego projektu w ramach Sekcji B Załącznika nr. 3.**

**13.5** Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę w ramach oferty (zgodnie z Załącznikiem nr. 4) doświadczeń członków zespołu planowanego do realizacji Umowy, w tym co najmniej następujących pracowników odpowiedzialnych za realizacje projektu w rolach:

* Kierownik projektu,
* Architekt,
* Konsultant/Analityk,
* Programista,
* Tester,
* Wdrożeniowiec/Inżynier techniczny/systemowy

# 14. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

**14.1** W zakresie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie przetargowe Zamawiający oczekuje przedstawienia Oferty obejmującej poniższe dokumenty (każdy w odrębnym pliku):

1. **Ogólna charakterystyka systemu** - Zamawiający oczekuje opisu oferowanego przez Dostawcę rozwiązania, w tym opisu jego najważniejszych cech oraz możliwości rozbudowy i możliwości integracyjnych.
2. **Metodyka wdrożenia** – opis proponowanego sposobu wdrożenia, w tym narzędzia zarządcze i techniczne, z uwzględnieniem założeń organizacyjnych opisanych w Załączniku nr. 1 – OPZ
3. **Harmonogram Ramowy** wdrożenia (odrębnie dla każdej z Spółek) z określeniem wymaganych prac po stronie zarówno Wykonawcy, jaki i Zamawiającego, z uwzględnieniem założeń opisanych w Załączniku nr. 1 – OPZ.

Harmonogram powinien objąć wszystkie wskazane w OPZ Fazy i Etapy projektowe:

* + - oszacowanie czasu trwania każdej Fazy i Etapu wdrożenia,
		- definicję wymaganego zaangażowania/odpowiedzialności Stron (**macierz RACI**) w poszczególnych Fazach i Etapach wdrożenia.

**Uwaga:** wszystkie zadania, które nie zostały wskazane w macierzy RACI jako Zadania Zamawiającego (w tym również te zadania, których Wykonawca w macierzy RACI wcale nie ujął, a są niezbędne dla skutecznej realizacji projektu) uznawane będą przez Strony jako zadania za których realizację odpowiedzialny jest Wykonawca.

1. **Opis ramowy proponowanej architektury** **logicznej oraz fizycznej systemu** (odrębnie dla każdej ze Spółek) uwzględniający obecne środowisko informatyczne Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr. A do OPZ – Wstępny projekt architektury rozwiązania.
2. **Proponowany model realizacji w systemie wymagań szczegółowych (scenariusze)** opisanych w Załączniku nr. E do OPZ
3. **Lista wymaganych licencji –** Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowej listy wszystkich: licencji, subskrypcji, infrastruktury/hardware lub innych płatnych i niepłatnych zasobów jakie muszą zostać zapewnione przez Zamawiającego, aby Wykonawca mógł zrealizować przedmiot zamówienia – formularz ujęty w Załączniku nr 5 – Lista wymaganych licencji. Tworząc listę należy uwzględnić zapisy OPZ Rozdział 5.4, w szczególności pkt. 10.
4. **Skład zespołu projektowego** – formularz ujęty w Załączniku nr 4 - Zespół projektowy Wykonawcy.

Uwaga: jeżeli dla każdej ze spółek adresowane zostaną przez Wykonawcę inne osoby arkusz należy zduplikować i wypełnić odrębnie dla każdej ze Spółek.

1. **Doświadczenie Wykonawcy**. Zamawiający oczekuje przedstawienia doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych projektów, zgodnie z formularzem Załącznik nr 3 - Doświadczenie
2. **Formularz Cenowy** ujęto wZałączniku nr 2 - Formularz Cenowy. W formularzu należy ująć wszystkie koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.
3. **Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy**

**14.2** Dla składowych oferty dla których Zamawiający przewidział użycie formularzy Wykonawca zobowiązany jest je zastosować.

# 15. Tryb składania ofert oraz terminy

**15.1** Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2025 r. do godziny 12.00. Należy ją złożyć za pośrednictwem Portalu Dostawcy E.ON - Proebiz : <https://eonpolska.proebiz.com>.

**15.2** Wraz ze złożeniem Oferty Wykonawca oświadcza, że akceptuje postanowienia dokumentacji przetargowej Zamawiającego w szczególności warunki zamówienia.

**15.3** Wykonawca może składać pytania dotyczące SWZ za pośrednictwem maila do osób wskazanych w punkcie 1.4

**15.4** Pozostałe wymagania dotyczące składania Oferty:

1. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 15.1 lub w formie innej, niż za pośrednictwem Portalu Dostawcy, nie będą rozpatrywane.
2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu Dostawcy w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta (Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty).
3. Oferta zostanie przygotowana przez Wykonawcę i przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
4. Termin związania Ofertą wynosi 90 dni od daty jej złożenia.
5. Zamawiający może zmodyfikować dowolnie treść dokumentów przetargowych w toku trwania procedury zakupowej. O każdej wprowadzonej zmianie Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców. Zamawiający może przedłużyć wówczas termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy zaproszeni Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
7. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.eon.pl).
8. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
	* + nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
		+ złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
		+ nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
		+ złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy;
		+ złożone bez zastosowania przewidzianych w Zapytaniu formularzy.

**15.5** Wykonawcy mogą wnioskować do Zamawiającego o wyjaśnienia i zmiany w treści dokumentacji przetargowej oraz o spotkanie (on-line) z Zamawiającym, przy czym wnioski takie mogą być kierowane tylko przez 12 dni od dnia otrzymania treści Załącznika 1 – OPZ do SWZ.

**15.6** Planowany (orientacyjny) harmonogram przetargu

Etap I:

* + - Złożenie zgłoszeń udziału w postępowaniu: 20.03.2025
		- Złożenie podpisanych Umów o zachowaniu poufności (NDA): 25.03.2025
		- Udostępnienie przez Zamawiającego Załącznika 1 do SWZ – OPZ: 26.03.2025

Etap II:

* + - Opcjonalnie: Zadawanie pytań i Spotkania z Wykonawcami (online) realizowane na wniosek Wykonawcy – terminy uzgadniane indywidualnie w okresie do: 07.04.2025.
		- Opcjonalnie: Aktualizacja dokumentacji: 10.04.2025
		- Złożenie Ofert: 18.04.2025 g. 18-00 w systemie Proebiz
		- Ocena ofert i wybór short listy: 5.05.2025
		- Opcjonalnie: Spotkania negocjacyjne z Wykonawcami z short listy – terminy uzgadniane indywidualnie w okresie do: 25.05.2025
		- Podpisanie umowy: 30.06.2025

# 16. Kryteria oceny

Zamawiający spośród Ofert, które nie będą podlegać odrzuceniu, wybierze najkorzystniejszą Ofertę w oparciu o poniższe kryteria.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium**  | **Opis**  | **Waga**  |
| Całkowity koszt wdrożenia i utrzymania rozwiązania (TCO)  | Na całkowity koszt wdrożenia i utrzymania rozwiązania, łączny dla dwóch Spółek, składają się: * koszt wdrożenia z oferty Wykonawcy (wg. formularza z Załącznika nr. 2)
* koszt licencji po stronie Zamawiającego (obliczony przez Zamawiającego na podstawie wskazanych w Ofercie niezbędnych licencji, subskrypcji i infrastruktury – wg. formularza z Załącznika nr. 5)
* koszt utrzymania systemu z oferty Wykonawcy (wg. formularza z Załącznika nr. 2)
* koszty rozwoju systemu na podstawie stawek RBD z oferty Wykonawcy (wg. formularza z Załącznika nr. 2)
 | 50%  |
| Ocena proponowanego podejścia do projektu (organizacyjna) | Aspekty objęte oceną: * metodyka realizacji projektu
* harmonogram
* macierz RACI

   | 10%  |
| Ocena proponowanego podejścia do projektu (techniczna)  | Aspekty objęte oceną: * architektura
* realizacja scenariuszy (zgodnie z Załącznik nr. E do OPZ)
* lista wymagań licencyjnych
 | 10% |
| Doświadczenia projektowe Wykonawcy  | Aspekty objęte oceną (wg. formularza z Załącznika nr. 3): * doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań w chmurze Azure, w tym z wykorzystaniem ADF, Azure Datalake
* doświadczenia w zakresie wdrożenia systemu Snowflake
* doświadczenia z integracjami rozwiązań chmurowych z systemami on-prem: SAS, SAP BW/HANA, Tableau, Oracle
* doświadczenia z wdrożeniami chmurowymi
* doświadczenia z wdrożeniami systemów klasy Datalake/Data lakehouse
* wsparcie serwisowe wdrożonych rozwiązań chmurowych (okres co najmniej 12 miesięcy)
 | 15%  |
| Zespół dedykowany do prac | Aspekty objęte oceną: * doświadczenie każdego z członków zespołu projektowego po stronie Wykonawcy, który będzie zaangażowany w realizację Zamówienia (wg. formularza z Załącznika nr. 4)
 | 15% |

# 17. Zawarcie Umowy

**17.1** Umowa na wdrożenie systemu zostanie zawarta na podstawie uzgodnień Stron, przy czym zapisy IPU są podstawą dla jej utworzenia. Zamawiający składając ofertę akceptuje zapisy zawarte w Załączniku nr. 6 - IPU Umowa wdrożeniowa.

**17.2** Umowa na utrzymanie może zostać zawarta (opcja) na podstawie uzgodnień Stron, przy czym zapisy IPU są podstawą dla jej utworzenia. Zamawiający składając ofertę akceptuje zapisy zawarte w Załączniku nr. 7 - IPU Umowa na utrzymanie.

# Spis załączników

1. Załącznik nr. 1 – OPZ (zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu NDA)
2. Załącznik nr. 2 - Formularz Cenowy
3. Załącznik nr. 3 – Doświadczenie
4. Załącznik nr. 4 – Zespół projektowy Wykonawcy
5. Załącznik nr. 5 – Lista wymaganych licencji
6. Załącznik nr. 6 - IPU Umowa wdrożeniowa
7. Załącznik nr. 7 - IPU Umowa na utrzymanie
8. Załącznik nr. 8 - Formularz Zgłoszenia

 9. Załącznik nr. 9 - „Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP)” (dostępne na stronie internetowej <https://eon.pl/dla-dostawcow/dokumenty>

 10. Załącznik nr.10 - „Kodeks Dostawcy E.ON” (dostępny na stronie internetowej <https://eon.pl/dla-dostawcow/kodeks-etyczny> )

 11. Załącznik nr 11 – Obowiązek informacyjny dostępny na stronie <https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi>

**Załącznik nr 8**

**Formularz Zgłoszenia CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU W**

**POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM: dot. PZ-13292**

**Zakup usługi wdrożenia Snowflake dla E.ON Polska i Stoen.**

**1. Nazwa firmy, NIP, adres :**

* Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Przetargu.
* Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
* Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Ogólne warunki zakupów i płatności (OWZiP)” dostępnym na stronie internetowej <https://eon.pl/dla-dostawcow/dokumenty> akceptuję jego treść.
* Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem Umowy na wdrożenie usługi dostępnej na stronie internetowej <https://eon.pl/dla-dostawcow/dokumenty> i akceptuję jej treść.
* Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy dołączonej do Postepowania – RODO i akceptuję jej treść.
* Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać „Kodeks Dostawcy” (dostępny na stronie internetowej <https://eon.pl/dla-dostawcow/kodeks-etyczny> )
* Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem informacyjnym (OI) umieszczonym przez Zamawiającego i dostępnym na stronie internetowej <https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi>

Dane kontaktowe:

imię i nazwisko…………………………………….

email…………………………………….

nr telefonu…………………………………….

NIP…………………………………….

***Podpis i pieczątka Oferenta***